KẾ HOẠCH THỰC HIỆN – MÔN HỌC PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG

Nhóm 11 - Thành viên nhóm :

- Trần Thu Ngân - 24660361 (Nhóm trưởng)

- Trần Thành Danh – 24676291 (Thư ký)

- Trần Tiến Danh - 24645631

- Trần Quốc Tây - 24660371

- Phan Nhựt Tân - 24661761

Tên ứng dụng: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CỬA HÀNG THÚ CƯNG

Thời gian thực hiện: Từ 10/08/2026 đến 25/10/2026 (15 tuần)

Kế hoạch chi tiết

|  | Công việc | Thành viên thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 01 (Từ: 10/08/2026 Đến: 16/08/2026) | 1. Đăng ký nhóm, GV gán đồ án | Trần Thu Ngân |  |
|  | 2. Lên kế hoạch ban đầu thực hiện | Cả nhóm tham gia họp đầy đủ. | Họp nhóm 20h ngày 10/08 để cùng phân chia công việc. |
|  | 3. Phân chia công việc nhóm (Bảng phân công) | Trần Thu Ngân |  |
|  | 4. Tìm hiểu các hệ thống tương tự | Cả nhóm |  |
| Tuần 02 (Từ: 17/08/2026 Đến: 23/08/2026) | Thực hiện khảo sát | Cả nhóm |  |
|  | Báo cáo tổng quát khảo sát hiện trạng | Trần Thu Ngân | 100% |
|  | Báo cáo sau khi khảo sát thu thập thông tin về quy trình nghiệp vụ | Trần Quốc Tây | 100% |
|  | Báo cáo sau khi khảo sát thu thập thông tin về quy định | Phan Nhựt Tân | 100% |
|  | Báo cáo sau khi khảo sát thu thập thông tin về yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng | Trần Tiến Danh | 100% |
|  | Thiết kế sơ đồ phân cấp cho các chức năng | Trần Thành Danh | 100% |
| Tuần 03 (Từ: 24/08/2026 Đến: 30/08/2026) | 1. Phân tích yêu cầu của đồ án. (đặt/trả lời các câu hỏi liên quan). | Cả nhóm |  |
|  | 2. Giới hạn mục tiêu của đồ án. | Cả nhóm |  |
|  | 3. Chuẩn bị các file báo cáo đồ án sau khi khảo sát và thu thập yêu cầu. | Cả nhóm tham gia họp đầy đủ. | Họp nhóm 20h ngày 28/08 để báo cáo nội dung đã tìm hiểu được. |
|  | 4. Tổng hợp yêu cầu của ứng dụng | Trần Thu Ngân |  |
|  | 5. Kiểm tra các lỗi sai trong quá trình tổng hợp | Trần Thành Danh Cả nhóm tham gia họp đầy đủ. | Họp nhóm 20h ngày 30/08 để báo cáo nội dung sau khi phân tích yêu cầu của đồ án |
| Tuần 04 (Từ: 31/08/2026 Đến: 06/09/2026) | 1. Giới thiệu chung về hệ thống và đặc tả yêu cầu chức năng của usecase UC001, UC014, UC018 | Trần Tiến Danh | 100% |
|  | 2. Mô tả tổng quan ứng dụng và đặc tả yêu cầu chức năng của usecase UC008, UC012 | Trần Thu Ngân | 100% |
|  | 3. Đặc tả yêu cầu chức năng của usecase UC002, UC003, UC006, UC009, UC010, UC019 | Trần Quốc Tây | 100% |
|  | 4. Đặc tả yêu cầu chức năng của usecase UC004, UC005, UC007, UC013, UC016, UC020 | Trần Thành Danh | 100% |
|  | 5. Vẽ biểu đồ lớp và đặc tả yêu cầu chức năng của usecase UC011, UC015, UC017 | Phan Nhựt Tân | 100% |
|  | 6. Tổng hợp, kiểm tra và chỉnh sửa các lỗi | Cả nhóm tham gia họp đầy đủ. | Họp nhóm 20h ngày 05/09 để báo cáo nội dung sau khi phân tích yêu cầu của đồ án. |
| Tuần 05 (Từ: 07/09/2026 Đến: 13/09/2026) | 1. Chỉnh sửa lại phần giới thiệu chung về hệ thống và đặc tả yêu cầu chức năng của usecase UC001, UC014, UC018 sau khi cả nhóm cùng nhau kiểm tra | Trần Tiến Danh | 100% |
|  | 2. Chỉnh sửa lại phần mô tả tổng quan ứng dụng và đặc tả yêu cầu chức năng của usecase UC008, UC012 | Trần Thu Ngân | 100% |
|  | 3. Chỉnh sửa lại phần đặc tả yêu cầu chức năng của usecase UC002, UC003, UC006, UC009, UC010, UC019 | Trần Quốc Tây | 100% |
|  | 4. Chỉnh sửa lại phần đặc tả yêu cầu chức năng của usecase UC004, UC005, UC007, UC013, UC016, UC020 | Trần Thành Danh | 100% |
|  | 5. Chỉnh sửa lại phần biểu đồ lớp và đặc tả yêu cầu chức năng của usecase UC011, UC015, UC017 | Phan Nhựt Tân | 100% |
|  | 6. Tổng hợp, kiểm tra các lỗi sau khi đã chỉnh sửa lần trước. | Cả nhóm tham gia họp đầy đủ. | Họp nhóm 20h ngày 12/09 để báo cáo nội dung sau khi phân tích yêu cầu của đồ án. |
| Tuần 06 (Từ: 14/09/2026 Đến: 20/09/2026) |  |  |  |
| Tuần 07 (Từ: 21/09/2026 Đến: 27/09/2026) |  |  |  |
| Tuần 08 (Từ: 28/09/2026 Đến: 04/10/2026) |  |  |  |
| Tuần 09 (Từ: 05/10/2026 Đến: 11/10/2026) |  |  |  |
| Tuần 10 (Từ: 12/10/2026 Đến: 18/10/2026) |  |  |  |
| Tuần 11 (Từ: 19/10/2026 Đến: 25/10/2026) |  |  |  |

Link nhật ký: QuanLyCuaHangThuCung

(phamthanhhung3578@gmail.com)